## Slide 1: IpeaData v2.0
Reunião do Comitê de Gestão do Ipeadata

## Slide 2: Objetivo
IpeaData 2.0

## Slide 3: Princípios
Módulos
Flexibilidade
Liberdade

## Slide 4: Vantagens
Facilitar desenvolvimento
Facilitar manutenção
Aumentar confiabilidade
Implementar padrão no processo de desenvolvimento
Aumentar integração com diferentes tecnologias
Aumentar integração com diferentes API´s e/ou fontes de dados

## Slide 5: Primeiras Metas
Evolução na documentação
  Revisão dos docs do IpeaData 1.0
Evolução do processo de desenvolvimento
  Infra, deploy, nuvem, etc
  Desenvolvimento, github, etc
Implementar novo site
  Nova tecnologia para a parte visual do site: React/Redux
  Se conectando à estrutura de banco e servidor existente
  Trabalhar somente a parte da visualização do usuário final

## Slide 6: O que já foi feito?
dez/2016: mapeamento dos recursos necessários
jan/2017: abertura da chamada publica e processo de contratacao
fev/2017: inicio dos trabalhos
  estudo da documentação IpeaData 1.0
  estudo da infra atual
  sugestoes de melhorias e novas tecnologias
mar/2017:
  estudo da tecnologia para implementar novo site
  levantamento dos requisitos
abr/2017:
  montagem do primeiro protótipo já na nova tecnologia

## Slide 7: Próximos passos
mai/2017:
  entrega da versão funcional do protótipo
  entrega para a TI da estrutura de deploy automatica (Jenkins)

## Slide 8: Acompanhamento ao vivo
https://github.com/ipea/ipeaDATA_20/
https://waffle.io/ipea/ipeaDATA_20